# 智能科研助理 —— 基于 RAG+Agent 的论文知识库问答系统 · 项目构建书

课程：南京农业大学课程实践 1

文档版本：v1.0

文档性质：技术设计文档 + 实施指导书（本文件即项目的唯一技术事实来源）

────────────────────────────────────────

## 0. 文档说明

本构建书用于指导「智能科研助理」从零到一的完整构建。它回答三个问题：

用什么做——每一个技术组件的选型、理由和被否方案；

怎么搭——五大模块各自的接口、数据结构、关键算法与验收标准；

怎么算做完——可验证的验收条件与评测方法。

阅读顺序建议：第 2 章（选型）→ 第 3 章（架构）→ 第 5 章（模块）→ 第 7 章（评测）。

### 0.1 关键约束（来自需求确认）

| 约束项 | 决定 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 部署形态 | 不做本地模型部署，全部走云端 API | Embedding/Rerank 也必须走 API，不能落地 sentence-transformers |
| LLM 供应商 | DeepSeek | 无 embedding 接口，必须另配向量化供应商 |
| 向量化供应商 | SiliconFlow | bge-m3 + bge-reranker-v2-m3，注册即有免费额度 |
| 前端 | Streamlit | 与作业文档指定方案一致 |
| 实现范围 | 五大模块全部实现并可运行 | 含评测脚本与全套报告 |
| 框架策略 | 关键处手写，工程处用库 | 不引入 LangChain/LlamaIndex |

### 0.2 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| Chunk | 文档切分后的最小检索单元，携带来源坐标（文档名/页码/序号） |
| Hybrid Retrieval | 向量检索与 BM25 关键词检索并行，再融合排序 |
| RRF | Reciprocal Rank Fusion，倒数排名融合，一种免调参的多路排序融合算法 |
| Rerank | 用交叉编码器（cross-encoder）对候选集做精细相关性打分重排 |
| ReAct | Reason + Act，让 LLM 交替产生推理与工具调用的范式 |
| Trace | 一次请求的完整推理轨迹（Thought → Action → Observation） |
| Degradation | 降级：主链路失败时退到可用的次优链路，而非直接报错 |

────────────────────────────────────────

## 1. 项目目标与成功标准

### 1.1 一句话目标

构建一个可交互的 Web 问答系统：用户上传论文 PDF，系统用混合检索精确定位证据，由 Agent 自主决策调用工具，最终生成带引用溯源、可展示推理轨迹的答案。

### 1.2 成功标准（可验证）

| 编号 | 标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 上传 PDF/DOCX/TXT/MD 后能成功入库并返回 chunk 数 | scripts/build_index.py 输出入库统计 |
| S2 | 同一问题在 vector / hybrid / hybrid+rerank 三档下的 Hit@5 可测量 | scripts/eval_retrieval.py 产出对比表 |
| S3 | hybrid+rerank 的 Hit@5 高于纯 vector | 同上，且差异可复现 |
| S4 | 生成答案中的 [n] 标记能映射回真实文档名+页码 | 前端点击引用展示来源片段 |
| S5 | Agent 能对计算类问题跳过检索直接调计算器 | 轨迹中无 kb_search 调用 |
| S6 | Agent 单次请求最多 6 轮推理后强制收敛，不无限循环 | eval_agent.py 统计轮次分布 |
| S7 | 无命中/API 失败时系统给出明确提示而非崩溃 | 边缘场景用例 |
| S8 | 前端三栏（文档管理 / 对话 / 轨迹）均可交互 | 人工走查 |
| S9 | 全链路在无真实 API key 时可用 mock 模式跑通 | scripts/smoke_test.py 退出码 0 |

### 1.3 明确不做（YAGNI）

以下内容被有意排除，避免范围蔓延：

不做多用户鉴权与权限体系：单机单用户使用，会话隔离仅用 session_id 区分。

不做 PDF 版面还原（OCR、公式 LaTeX 化）：超出课程范围，PyMuPDF 的文本抽取已满足检索需求。

不做本地模型部署：已由用户明确排除。

不做 GNN/微调：与 RAG+Agent 主线无关。

不做分布式/高并发：Streamlit 单进程模型，评测中的"并发测试"仅做轻量验证。

────────────────────────────────────────

## 2. 技术栈选型

### 2.1 选型总表

| 层次 | 选型 | 版本约束 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语言 | Python | ≥ 3.10（实测 3.12.7） | 生态最全 |
| 生成模型 | DeepSeek deepseek-chat | OpenAI 兼容 API | 中文强、成本低、国内直连无需代理 |
| 向量化 | SiliconFlow BAAI/bge-m3 | 1024 维 / 8192 token 上限 | 零本地部署；长上下文适合整章切块 |
| 重排序 | SiliconFlow BAAI/bge-reranker-v2-m3 | 交叉编码器 | 零本地部署；支持 top_n 与长文档分片打分 |
| 关键词检索 | rank_bm25 | 纯 Python | 无需额外服务，索引可 pickle 持久化 |
| 向量数据库 | ChromaDB | 持久化模式 | 轻量、嵌入式、支持 metadata 过滤与增量 upsert |
| PDF 解析 | PyMuPDF (fitz) |  | 抽取速度与准确率均优于 PyPDF2 / pdfplumber（见 §5.1.1 实测） |
| DOCX 解析 | python-docx |  | 事实标准 |
| 前端 | Streamlit |  | 三栏布局 + 流式输出开箱即用 |
| 配置管理 | pydantic-settings |  | 类型安全 + .env 自动加载 + 校验 |
| HTTP | httpx |  | 支持超时/重试/连接池；openai SDK 底层依赖 |
| 数据处理 | pandas / matplotlib |  | 评测报表与图表 |
| 测试 | pytest |  | 核心算法单测 |

### 2.2 被否方案与理由

| 方案 | 否决理由 |
| --- | --- |
| LangChain / LlamaIndex 作为主框架 | 作业明确要求手写 ReAct 循环与 RRF 融合；框架的 AgentExecutor 会把这些逻辑藏在黑盒里，违背教学目标。且依赖层厚重、版本迭代破坏性强 |
| 本地 sentence-transformers 跑 bge 系列 | 与"不要求本地部署"直接冲突；需下载数 GB 权重并常驻内存 |
| FAISS 替代 Chroma | FAISS 性能更好但不支持 metadata 存储与原地更新，增量索引需自行维护 ID↔向量的映射表，工程量与收益不成比例 |
| Gradio 替代 Streamlit | 三栏自定义布局 Gradio 实现更繁琐；Streamlit 的 st.chat_message / st.status 天然适配对话+轨迹场景 |
| 只用向量检索（朴素 RAG） | 学术术语（如 BatchNorm、mIoU）靠语义向量易被泛化稀释，必须有关键词通道兜底 |
| 只做关键词检索 | 无法处理"这篇论文怎么解决过拟合"↔"正则化策略"这类语义等价表达 |

### 2.3 依赖清单（requirements.txt）

# LLM / 网络
openai>=1.40.0
httpx>=0.27.0
tenacity>=8.2.0

# 检索
chromadb>=0.5.0
rank-bm25>=0.2.2
numpy>=1.26.0

# 文档解析
pymupdf>=1.24.0
python-docx>=1.1.0

# 前端
streamlit>=1.38.0

# 配置与工具
pydantic>=2.7.0
pydantic-settings>=2.3.0
python-dotenv>=1.0.0

# 评测与可视化
pandas>=2.2.0
matplotlib>=3.8.0

# 测试
pytest>=8.0.0

注意：不包含 langchain、llama-index、sentence-transformers、torch。这是刻意的设计决定，用于保证依赖轻量与环境可复现。

────────────────────────────────────────

## 3. 系统架构

### 3.1 分层架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  UI 层 (Streamlit)                                          │
│  左栏: 文档管理  │  中栏: 对话+流式  │  右栏: 轨迹树+指标     │
└────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                         │ 统一的 Message / AgentStep 结构
┌────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│  Agent 决策层 (手写 ReAct)                                   │
│  react.py ── router.py ── executor.py ── memory.py          │
│       │            │            │            │              │
│       └────────────┴─────┬──────┴────────────┘              │
│                    工具注册表 (8 tools)                      │
└────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                         │ Tool 调用
┌────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│  生成层 (RAG)                                                │
│  prompts.py ─ rag.py ─ cache.py ─ fallback.py               │
└────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                         │ top-k ScoredChunk
┌────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│  检索层 (混合检索)                                            │
│  hybrid.py 编排:  vector ┐                                  │
│                    bm25 ├─► fusion.py(RRF) ─► reranker.py   │
│  vectorstore.py / bm25_index.py / embeddings provider       │
└────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                         │ Chunk
┌────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│  数据层                                                      │
│  ingest/ : loaders.py ─ chunkers.py ─ pipeline.py           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                         │
┌────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│  可观测层 (横切)  observability/trace.py + metrics.py        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.2 两条核心数据流

数据流 A：入库（离线）

文件 → loaders.load_document() → Document(pages[])
     → chunkers.split() → List[Chunk]
     → embeddings.embed_batch() → List[float[1024]]
     → vectorstore.upsert()  (Chroma)
     → bm25_index.add()      (pickle)

数据流 B：问答（在线）

用户问题
  → memory.build_context(session_id)
  → router.classify(question)        # 判断是否需要检索
  → [需要] kb_search tool
        → hybrid.search(mode=hybrid_rerank)
              ├─ vector_search(top=20)  ┐
              └─ bm25_search(top=20)    ├─ RRF 融合 → top=20
                                        ┘
              └─ rerank(query, 20) → top=5
  → prompts.build_rag_prompt(question, chunks)
  → llm.stream_chat()  → 流式 token
  → rag.attach_citations()  → [1][2] 映射回 文档名+页码
  → memory.append(session_id, turn)
  → trace.record(AgentStep...) → 前端轨迹树

### 3.3 模块依赖方向（单向，无环）

ui  →  agent  →  generation  →  retrieval  →  ingest  →  core
                     ↓              ↓            ↓
                 observability  (横切所有层，只被依赖不被反向依赖)

关键约束：下层永远不 import 上层。retrieval 不知道 agent 存在。这样每一层都可独立测试，且可独立替换（例如换 Embedding 供应商只改 core/providers.py）。

────────────────────────────────────────

## 4. 工程结构

RAG+agent的论文知识库问答助手/
├── README.md                     # 快速开始
├── requirements.txt
├── .env.example                  # 配置模板（不含真实密钥）
├── .gitignore
├── streamlit_app.py              # 前端入口
├── config.py                     # 全局配置中心
│
├── core/                         # 跨层公共设施
│   ├── schemas.py                # ★ 统一数据结构定义
│   ├── providers.py              # ★ LLM/Embedding/Rerank 抽象与实现
│   └── logging_utils.py
│
├── ingest/                       # 模块一 A：文档处理
│   ├── loaders.py                # 多格式加载器
│   ├── chunkers.py               # 3 种分块策略
│   └── pipeline.py               # 批量入库 + 状态追踪 + 重试
│
├── retrieval/                    # 模块一 B：检索层
│   ├── vectorstore.py            # Chroma 封装 + 增量 upsert
│   ├── bm25_index.py             # BM25 索引 + 持久化
│   ├── fusion.py                 # ★ 手写 RRF
│   ├── reranker.py               # SiliconFlow rerank 客户端
│   └── hybrid.py                 # ★ 三档检索编排
│
├── generation/                   # 模块二：生成层
│   ├── prompts.py                # Prompt 模板
│   ├── rag.py                    # ★ 生成流水线 + 引用溯源
│   ├── cache.py                  # 语义缓存
│   └── fallback.py               # 降级策略
│
├── agent/                        # 模块三：Agent 决策层
│   ├── react.py                  # ★ 手写 ReAct 循环
│   ├── router.py                 # 工具选择路由
│   ├── executor.py               # 并行调用 + 超时 + 重试
│   ├── memory.py                 # 会话记忆管理
│   └── tools/                    # 8 个工具
│       ├── base.py               # ★ Tool 抽象 + 注册表
│       ├── kb_search.py
│       ├── paper_meta.py
│       ├── paper_compare.py
│       ├── keywords.py
│       ├── summarize.py
│       ├── calculator.py
│       ├── current_time.py
│       └── web_search.py
│
├── observability/                # 可观测层
│   ├── trace.py                  # 轨迹记录
│   └── metrics.py                # 指标聚合
│
├── scripts/                      # 命令行工具
│   ├── build_index.py            # 批量建索引
│   ├── eval_retrieval.py         # 模块五：检索三档评测
│   ├── eval_agent.py             # 模块五：Agent 评测
│   └── smoke_test.py             # 无 key 全链路冒烟
│
├── tests/                        # pytest 单测
├── eval/
│   ├── qa_set.jsonl              # 50+ 问答对评测集
│   └── reports/                  # 评测产出（表+图）
├── data/
│   ├── raw/                      # 原始上传文档
│   └── processed/                # 解析中间产物
├── storage/
│   ├── chroma/                   # 向量库持久化
│   ├── bm25/                     # BM25 索引
│   └── cache/                    # 语义缓存
└── docs/
    ├── 项目构建书.md              # ← 本文件
    ├── 技术设计文档.md
    ├── 分块策略对比实验报告.md
    ├── Bad Case分析报告.md
    └── 用户使用手册.md

────────────────────────────────────────

## 5. 五大模块构建方案

### 模块一：文档处理与检索层

目标：构建数据底座——把异构学术文档转成可精确检索的向量+关键词双索引。

#### 5.1.1 多格式文档加载器（ingest/loaders.py）

统一输出结构（定义在 core/schemas.py）：

@dataclass
class Page:
    text: str
    page_no: int          # 1-based，用于引用溯源

@dataclass
class Document:
    doc_id: str           # sha256(文件内容)[:16]，内容寻址
    filename: str
    filetype: str         # pdf | docx | txt | md
    pages: list[Page]
    meta: dict            # 标题/作者/年份/DOI（尽力抽取）
    ingested_at: str

设计要点：

内容寻址的 `doc_id`：用文件内容的 sha256 前 16 位作为 ID。同一文件重复上传会得到相同 ID，因此天然幂等——这是增量索引"跳过未变更文件"的基础。

PyMuPDF 逐页抽取：page.get_text("text")，天然保留页码，满足引用溯源需求。

三种 PDF 方案的对比实验（作业要求）：

| 方案 | 速度 | 双栏排版 | 表格 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PyPDF2 | 快 | 差（常串行） | 不支持 | 淘汰：双栏论文串行严重 |
| pdfplumber | 慢（3-5x） | 中 | 好 | 备选：仅在需抽表格时启用 |
| PyMuPDF | 快 | 好（按块坐标排序） | 中 | 采用：学术论文以正文为主，速度与排版兼顾 |

失败重试：pipeline.py 中对每个文件做 3 次指数退避重试，失败记录进 IngestReport 而非中断整批。

验收：对同一份双栏 IEEE 论文，PyMuPDF 抽出的正文段落顺序正确、无左右栏交错。

#### 5.1.2 文本分块策略（ingest/chunkers.py）

统一接口：

class BaseChunker(ABC):
    @abstractmethod
    def split(self, doc: Document) -> list[Chunk]: ...

Chunk 结构：

@dataclass
class Chunk:
    chunk_id: str         # f"{doc_id}::{page_no}::{seq}"
    doc_id: str
    filename: str
    page_no: int          # ★ 引用溯源的关键字段
    seq: int
    text: str
    token_count: int      # 估算

三种策略：

| 策略 | 实现 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| fixed | 按估算 token 数硬切，chunk_size 可配 256/512/1024，overlap 默认 15% | 基线对照 |
| recursive | 按 ["\n\n", "\n", "。", ". ", " "] 分隔符优先级递归降级，尽量在自然边界断开 | 默认策略 |
| semantic | 先按段落聚簇，计算相邻句向量余弦相似度，低于阈值处切分 | 追求检索精度 |

学术文本特化处理：

页眉页脚剔除：对同一文档所有页做行频统计，出现在 >60% 页面的短行判为页眉页脚。

跨页段落合并：若某 chunk 结尾无终止标点且下一页首块开头为小写字母，则合并。

公式与参考文献：References/参考文献 标题之后的内容打 is_reference=True 标记，检索时默认降权（参考文献列表对问答价值低但极易命中关键词）。

对比实验设计：固定评测集不变，只切换分块策略与 chunk_size，记录 Hit@5 / MRR，产出《分块策略对比实验报告》。

#### 5.1.3 向量化与向量库（core/providers.py + retrieval/vectorstore.py）

SiliconFlow Embedding 客户端：

POST https://api.siliconflow.cn/v1/embeddings
{
  "model": "BAAI/bge-m3",
  "input": ["文本1", "文本2", ...],   # 批量，默认 32 条/批
  "encoding_format": "float"
}
→ {"data": [{"embedding": [...1024], "index": 0}, ...],
   "usage": {"prompt_tokens": N, "total_tokens": N}}

关键工程点：

分批：单请求最多 32 条（EMBED_BATCH_SIZE），避免超限。

本地缓存：以 sha256(text) 为 key 缓存向量到磁盘。重复文本（如 chunk overlap 部分）不重复计费。这是成本控制的关键。

指数退避重试：429/5xx 重试 3 次，间隔 1s/2s/4s。

失败降级：单批失败不放弃整篇文档，记录失败 chunk 并在报告中列出。

Chroma 封装：

class VectorStore:
    def upsert(self, chunks, embeddings) -> None      # 幂等，同 ID 覆盖
    def delete_document(self, doc_id) -> int
    def query(self, query_vec, top_k, where=None) -> list[ScoredChunk]
    def list_documents(self) -> list[DocStatus]        # 供前端文档面板

增量更新策略：upsert 前先查该 doc_id 是否已存在且内容哈希未变；未变则整篇跳过，只有新文件或变更文件才重新向量化。满足作业"新文档加入时无需重建全量索引"的要求。

#### 5.1.4 混合检索与重排序（retrieval/fusion.py + hybrid.py）

BM25 通道（bm25_index.py）：

用 rank_bm25.BM25Okapi，语料为全部 chunk 的文本。

中文分词：jieba 不在依赖里，改用「字符二元组（bigram）+ 英文单词」的轻量分词，对中文学术文本召回效果可接受且零依赖。英文部分按 \b[a-zA-Z0-9\-]+\b 抽词并转小写。

索引与 chunk 元数据一起 pickle 到 storage/bm25/，进程重启不需重建。

RRF 融合（手写，作业硬性要求）：

def rrf_fuse(result_lists: list[list[ScoredChunk]], k: int = 60,
             weights: list[float] | None = None) -> list[ScoredChunk]:
    """倒数排名融合。
    score(d) = Σ_i  w_i / (k + rank_i(d))
    只依赖排名不依赖原始分数量纲，因此无需归一化即可融合
    余弦相似度与 BM25 分数这两种不可比的量。
    """

为什么用 RRF 而不是分数加权求和：BM25 分数无上界（随语料规模变化），余弦相似度在 [-1,1]。直接加权需先做归一化，而归一化方式（min-max / z-score）会引入额外超参且对异常值敏感。RRF 只用排名，天然免调参、免归一化——这是它在工业界混合检索中被广泛采用的原因。

重排序（reranker.py）：

POST https://api.siliconflow.cn/v1/rerank
{
  "model": "BAAI/bge-reranker-v2-m3",
  "query": "用户问题",
  "documents": ["候选chunk文本", ...],   # 通常 20 条
  "top_n": 5,
  "return_documents": false
}
→ {"results": [{"index": 3, "relevance_score": 0.87}, ...]}

return_documents=false 以减小响应体，文本我们本地已有（靠 index 回查）。

三档检索编排（hybrid.py）：

class HybridRetriever:
    def search(self, query: str, mode: str = "hybrid_rerank",
               top_k: int = 5) -> RetrievalResult:
        # mode ∈ {"vector", "hybrid", "hybrid_rerank"}

| 档位 | 流程 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| vector | 向量 top-20 → 截断 top-5 | 朴素 RAG 基线 |
| hybrid | 向量 top-20 + BM25 top-20 → RRF → top-5 | 验证关键词通道增益 |
| hybrid_rerank | hybrid top-20 → rerank → top-5 | 生产默认 |

验收：三档在同一评测集上产出 Hit@5 / MRR / Recall 对比表，hybrid_rerank > hybrid > vector。

────────────────────────────────────────

### 模块二：RAG 生成层

目标：在检索层之上构建带引用溯源、流式输出的高质量问答。

#### 5.2.1 Prompt 工程（generation/prompts.py）

RAG 主 Prompt 结构（四段式）：

[系统角色]
你是严谨的科研助理。你只能依据"参考资料"回答，不得编造。
若参考资料不足以回答，必须明确说明"知识库中未找到相关内容"。

[参考资料]
[1] (来源: attention_is_all_you_need.pdf 第3页)
<片段正文>
[2] (来源: bert.pdf 第7页)
<片段正文>

[用户问题]
<question>

[输出要求]
1. 每个事实性陈述后必须紧跟引用标记，格式 [1] 或 [1][2]
2. 引用编号必须对应上方参考资料的编号，不得虚构
3. 若多个来源冲突，需指出冲突并分别标注
4. 用中文回答，专业术语保留英文原文

上下文拼接策略：

按相关性降序排列——LLM 对上下文开头和结尾的注意力更强（"lost in the middle"），因此最高分片段放最前。

Token 预算动态截断——MAX_CONTEXT_TOKENS 默认 3000。逐条累加，超预算即停止；若某条会超预算但剩余空间 > 200 token，则截断该条而非丢弃。

来源标注内联——编号在拼接时即固定，生成后无需二次匹配。

生成参数对照实验：固定问题集，扫 temperature ∈ {0, 0.3, 0.7} × top_p ∈ {0.8, 0.95}，人工评分正确性/完整性/引用准确性，产出 Prompt 实验记录。

#### 5.2.2 流式输出（generation/rag.py）

DeepSeek 使用 OpenAI 兼容的 SSE 流：

stream = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat", messages=msgs, stream=True,
    stream_options={"include_usage": True},   # ★ 末帧返回 usage
    temperature=0.3,
)

关键设计：

`stream_options.include_usage=True`：流式模式下 usage 默认不返回，必须显式开启才能在末帧拿到 token 统计用于成本监控。

引用标记动态出现：前端按 token 增量渲染，遇到 [n] 时立即查引用表并渲染为可点击徽章。为处理跨 chunk 边界的标记（如 [1 和 ] 分属两次 delta），前端维护一个最多 8 字符的待定缓冲。

生成器接口：

def stream_answer(question, chunks, history) -> Iterator[StreamEvent]:
    # StreamEvent 类型: {"type": "token"|"citations"|"usage"|"error", ...}

#### 5.2.3 语义缓存（generation/cache.py）

class SemanticCache:
    def get(self, question: str, threshold: float = 0.95) -> CachedAnswer | None:
        # 1. 对 question 做 embedding
        # 2. 与缓存库中所有 question 向量算余弦相似度
        # 3. 最高分 ≥ threshold 则命中，否则 miss

设计取舍：阈值 0.95 偏高是刻意的——问答场景下"差一点"的问题答案可能完全不同（"BERT 用了什么数据集" vs "BERT 用了什么优化器"，余弦相似度可高但答案无关）。召回不足比答错更可接受。缓存条目记录 hit_count，用于分析真实高频问题。

#### 5.2.4 降级策略（generation/fallback.py）

| 触发条件 | 降级行为 | 用户可见提示 |
| --- | --- | --- |
| 检索 0 命中 | 退到纯 LLM 生成 | ⚠️ "知识库中未找到相关文档，以下回答来自模型自身知识，请谨慎参考" |
| Rerank 最高分 < MIN_RELEVANCE（默认 0.2） | 仍生成，但标注低置信 | ⚠️ "检索置信度较低，请确认以下片段是否相关"+ 展示候选片段供用户确认 |
| Embedding API 失败 | 退到纯 BM25 检索 | ℹ️ "向量服务暂不可用，已降级为关键词检索" |
| LLM API 失败（重试后） | 返回错误卡片 | ❌ "模型服务暂时不可用，请稍后重试"+ 重试按钮 |
| 上下文超长 | 按 §5.2.1 动态截断 | 无提示（静默处理） |

设计原则：任何一条链路故障都不能让整个请求 500。每一层都要有"退一步仍可用"的路径。

#### 5.2.5 日志与可观测性

每次 RAG 请求落一条 JSONL 到 storage/logs/rag.jsonl：

{"ts":"...","session_id":"...","question":"...","mode":"hybrid_rerank",
 "retrieved":[{"chunk_id":"...","filename":"...","page":3,"score":0.87}],
 "answer":"...","latency_ms":{"retrieve":210,"rerank":380,"generate":2400},
 "tokens":{"prompt":1200,"completion":300},"top1_score":0.87,"degraded":null}

top1_score 的分布即"检索质量自评"——长期看若 Top-1 分数普遍偏低，说明知识库覆盖不足或分块过碎。

────────────────────────────────────────

### 模块三：Agent 决策层

目标：构建具备自主推理、多工具调用、记忆管理能力的决策中枢。

#### 5.3.1 ReAct 核心循环（agent/react.py）

作业明确要求手写，约 200 行，不使用 LangChain。

文本协议（不依赖 function calling，兼容性更好且轨迹可读）：

Thought: 我需要先查知识库里关于 BERT 微调策略的内容
Action: kb_search
Action Input: {"query": "BERT 微调 策略", "top_k": 5}
Observation: [1] (bert.pdf 第7页) 我们使用了 AdamW ...

Thought: 已有充分信息，可以回答
Action: Finish
Action Input: {"answer": "根据知识库，BERT 微调使用 AdamW 优化器 [1] ..."}

循环骨架：

class ReActAgent:
    def run(self, question: str, session_id: str) -> AgentResult:
        steps: list[AgentStep] = []
        scratchpad = ""
        for i in range(self.max_iterations):        # 默认 6
            prompt = self._build_prompt(question, scratchpad)
            raw = self.llm.complete(prompt, stop=["Observation:"])
            thought, action, action_input = self._parse(raw)

            steps.append(AgentStep(index=i, thought=thought,
                                   action=action, action_input=action_input))

            if action == "Finish":                  # 终止条件 1
                return AgentResult(answer=action_input["answer"], steps=steps)

            if self._is_loop(steps):                # 终止条件 2：重复调用
                steps.append(AgentStep(note="检测到重复调用，强制收敛"))
                return self._force_conclude(question, steps)

            obs = self.executor.run(action, action_input)   # 超时/重试/并行
            steps[-1].observation = obs
            scratchpad += f"\nThought: {thought}\nAction: {action}\nAction Input: {...}\nObservation: {obs}\n"

        return self._force_conclude(question, steps)  # 终止条件 3：轮次耗尽

三个终止条件（防止死循环）：

显式 Finish；

重复调用检测——同一 (action, hash(action_input)) 出现第 2 次即判定陷入循环；

轮次上限——max_iterations=6 耗尽后调 _force_conclude，用现有 scratchpad 让 LLM 直接作答。

System Prompt 结构（三段式）：

[角色定义] 你是科研助理 Agent，通过"思考-行动-观察"循环解决问题。
[可用工具] <每个工具的名称、功能、参数 JSON Schema、使用时机>
[输出格式约束] 必须严格按 Thought/Action/Action Input 格式；每次只能一个 Action；
              信息足够时必须用 Finish 结束，不要无谓地反复检索。

#### 5.3.2 工具集（8 个，agent/tools/）

工具抽象：

@dataclass
class Tool:
    name: str
    description: str
    parameters: dict          # JSON Schema
    func: Callable[..., str]
    timeout_s: float = 30.0

注册表：tools/__init__.py 用装饰器 @register_tool 自动收集，build_registry() 返回 dict[str, Tool]。新增工具只需加文件加装饰器，不改动 react.py。

| # | 工具名 | 功能 | 关键参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | kb_search | 核心工具，封装模块二 RAG 引擎检索 | query, top_k, mode |
| 2 | paper_meta | 抽取论文标题/作者/年份/DOI/摘要 | doc_id 或 filename |
| 3 | paper_compare | 对比两篇论文的方法/数据集/结果 | doc_id_a, doc_id_b, aspect |
| 4 | extract_keywords | 从问题或文档抽核心关键词 | text, top_n |
| 5 | summarize_paper | 生成结构化摘要（背景-方法-结果-结论） | doc_id |
| 6 | calculator | 数学计算（eval 白名单 AST 安全求值） | expression |
| 7 | current_time | 返回当前时间 | 无 |
| 8 | web_search | 联网搜索（DuckDuckGo HTML 端点，可选） | query, max_results |

安全要点：calculator 绝不用裸 eval。用 ast.parse(expr, mode="eval") 遍历 AST，白名单放行 BinOp/Num/UnaryOp/Constant/Pow 等节点，拒绝 Call/Attribute/Name，从而杜绝 __import__('os').system(...) 类注入。

#### 5.3.3 决策优化

（a）工具选择路由（router.py）

先用零成本的规则预判，命中则直接短路，避免为简单问题付出完整 ReAct 的 token 代价：

| 问题特征 | 路由 | 节省 |
| --- | --- | --- |
| 纯算术表达式（正则全匹配） | 直接调 calculator，跳过 LLM 推理 | ~100% |
| 含"现在/今天/当前时间" | 直接调 current_time | ~100% |
| 含"对比/区别/相比"+ 两个已知论文名 | 直接调 paper_compare | 省 1-2 轮 |
| 命中语义缓存 | 直接返回缓存答案 | ~100% |
| 其余 | 进入完整 ReAct 循环 | — |

规则未命中时可选用一次轻量 LLM 分类（ROUTER_USE_LLM=true），但默认关闭以省 token。

（b）并行工具调用（executor.py）

当 LLM 在单个 Action 中请求多个独立调用时（Action: parallel + 调用列表），用 ThreadPoolExecutor(max_workers=4) 并发执行：

with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as pool:
    futures = {pool.submit(self._run_one, c): c for c in calls}
    for f in as_completed(futures, timeout=self.parallel_timeout):
        ...

并行安全性：只允许并行只读工具（kb_search/paper_meta/web_search 等）；任何有副作用的工具强制串行。

（c）错误恢复（executor.py）

| 故障 | 处理 |
| --- | --- |
| 工具超时（默认 30s） | 重试 1 次；再失败则返回 "工具 {name} 超时，请尝试其他方式或直接回答" 作为 Observation，让 Agent 自行绕路 |
| 工具抛异常 | 捕获，返回结构化错误描述作为 Observation（不中断循环），Agent 可换工具 |
| JSON 参数解析失败 | 尝试正则修复引号；仍失败则提示 Agent 重新生成 Action Input |
| 重复调用 | 由 react.py 的循环检测终止 |
| LLM 连续 3 次输出格式非法 | 强制 Finish，用兜底 prompt 直接生成答案 |

注意：工具的错误必须作为 Observation 交还给 Agent，而不是直接抛给用户。这正是 ReAct 自愈能力的关键——Agent 看到错误后能自行换策略。

#### 5.3.4 多轮对话记忆（agent/memory.py）

@dataclass
class Turn:
    role: str          # user | assistant
    content: str
    ts: str
    cited_chunk_ids: list[str] = field(default_factory=list)

class ConversationMemory:
    def __init__(self, max_tokens=2000, summarize_after_turns=8): ...
    def get(self, session_id: str) -> list[Turn]
    def append(self, session_id: str, turn: Turn) -> None
    def build_context(self, session_id: str) -> tuple[str, str | None]:
        """→ (近期原文, 早期摘要)"""

三层机制：

会话隔离——dict[session_id, list[Turn]]，前端每次新建会话生成新 UUID。

滑动窗口 Token 控制——从最新往旧累加 token，超 max_tokens 即截断。整轮保留（不切断 user/assistant 配对），避免产生语义残缺的历史。

摘要压缩——当轮次 > summarize_after_turns 时，把最早的一半轮次交给 LLM 压缩成一段 200 字以内的阶段性摘要，用摘要替换原始历史。摘要本身在下一次压缩时会被并入新摘要（滚动压缩）。

持久化：会话落盘到 storage/sessions/{session_id}.json，前端可切换/删除历史会话。

────────────────────────────────────────

### 模块四：系统集成与前端展示

目标：把五大模块整合成可交互 Web 应用，并让 Agent 的决策过程完全透明。

#### 5.4.1 RAG + Agent 深度融合（agent/tools/kb_search.py）

RAG 不是与 Agent 并列的模块，而是 Agent 的一个 Tool。这个设计带来两个直接好处：

可跳过——简单问题（算术、寒暄）不触发检索，省 token 省延迟；

可组合——"对比论文 A 和 B"由 paper_compare 内部各调一次 kb_search 完成。

统一数据结构（core/schemas.py）充当模块间的"接口契约"：

@dataclass
class Message:      role: str; content: str; citations: list[Citation] = ...
@dataclass
class Citation:     index: int; filename: str; page_no: int; chunk_id: str; snippet: str
@dataclass
class AgentStep:    index: int; thought: str; action: str; action_input: dict
                    observation: str; latency_ms: int; tokens: int; error: str | None
@dataclass
class AgentResult:  answer: str; citations: list[Citation]; steps: list[AgentStep]
                    tokens: dict; latency_ms: dict; route: str; degraded: str | None

所有模块只通过这 5 个结构通信。改任何一层的内部实现都不影响其他层——这是"模块化松耦合"的可验证体现。

路由精细化：kb_search 工具被调用时，Agent 在 System Prompt 中被明确告知：

当问题涉及知识库中的具体论文内容、方法、实验数据时，使用 kb_search。

当问题是通用常识（如"什么是机器学习"）或当前时间/计算类时，不要调用 kb_search。

#### 5.4.2 可观测性（observability/）

`trace.py`：每个 AgentStep 记录完整四元组 + 耗时 + token + 错误。轨迹以 JSONL 追加到 storage/logs/trace.jsonl，并把 AgentResult.steps 直接返回给前端。

`metrics.py` 聚合指标：

| 指标 | 计算方式 |
| --- | --- |
| 每步 token 消耗 | 按工具分别累计 tokens |
| 检索命中率 | 检索返回非空且 top1_score ≥ 阈值的请求数 / 总检索请求数 |
| 响应延迟 | retrieve / rerank / generate / total 分别记录 P50/P95 |
| Agent 决策路径 | 直接由 steps 序列构成 |
| 工具调用成功率 | 成功调用数 / 总调用数，按工具分组 |
| 平均推理轮次 | len(steps) 均值 |

健康检查：health_check() 分别探测（a）DeepSeek /models 可达性；（b）SiliconFlow embedding 一次 1-token 调用；（c）Chroma 集合可读；（d）BM25 索引文件存在。任一失败在前端顶部显红色横幅。注意：探测要快速失败（timeout 5s），不能让健康检查本身拖慢页面。

#### 5.4.3 Streamlit 界面（streamlit_app.py）

三栏布局：

left, center, right = st.columns([1, 2.4, 1.4])

| 面板 | 内容 |
| --- | --- |
| 左栏 · 文档管理 | st.file_uploader(accept_multiple_files=True)；上传后逐文件 st.progress 显示向量化进度；文档列表展示 文件名 / 页数 / chunk 数 / 入库时间，带删除按钮；"重建索引"按钮 |
| 中栏 · 对话 | st.chat_message + st.chat_input；流式打字机效果；答案 Markdown 渲染；[n] 引用渲染为徽章，点击展开来源片段 |
| 右栏 · 可观测 | st.expander 逐层展开的轨迹树（Thought/Action/Observation）；指标卡片（本轮 token、各阶段延迟、路由方式、是否降级）；全局健康状态 |

Streamlit 关键实现细节：

`st.session_state` 保存会话状态：session_id、messages、last_result。Streamlit 每次交互都重跑整个脚本，所有可变状态必须放 session_state，否则对话历史会丢。

流式渲染：用 st.write_stream() 消费 stream_answer() 生成器，它原生支持打字机效果并返回完整文本。

缓存跨用户重跑：@st.cache_resource 装饰 get_retriever() / get_agent()，避免每次交互都重建 Chroma 连接和 BM25 索引（这是 Streamlit 应用最常见的性能陷阱）。

侧栏历史会话管理：新建会话 / 切换 / 删除。

#### 5.4.4 端到端联调与测试

主流程用例：上传 3 篇 PDF → 等待索引完成 → 问"论文用了什么数据集" → 验证有引用且引用页码正确 → 查看轨迹树。

边缘用例清单：

| 场景 | 期望行为 |
| --- | --- |
| 空知识库提问 | 提示"知识库为空，请先上传文档"，不抛异常 |
| 超大文档（100+ 页） | 分块与向量化分批进行，进度条正常推进 |
| 超长对话（20+ 轮） | 触发摘要压缩，token 不无限增长 |
| API key 错误 | 健康检查红色横幅 + 友好错误，不显示堆栈 |
| 提问纯算术 | 路由到 calculator，轨迹中无 kb_search |
| 检索无命中 | 降级为纯生成 + 明确的"未找到"提示 |
| 同一文件重复上传 | doc_id 相同，跳过重建，提示"已存在，已跳过" |

────────────────────────────────────────

### 模块五：评测与项目交付

目标：以数据证明系统有效，产出专业评测报告与全部交付物。

#### 5.5.1 评测集构建（eval/qa_set.jsonl）

方案：以"Transformer 在计算机视觉中的应用"为研究方向，收集 10-20 篇论文（含经典 ViT、Swin、DETR、MAE 等），构建 50+ 问答对。

格式：

{"id":"q001","type":"factual","question":"ViT 在哪个数据集上预训练？",
 "gold_answer":"ImageNet-21k（14M 子集）","gold_chunk_ids":["a1b2c3::3::2"],
 "gold_doc_ids":["a1b2c3"],"difficulty":"easy"}

四类问题配比（各约 25%）：

| 类型 | 示例 | 考察 |
| --- | --- | --- |
| 事实性 | "这篇论文用了什么数据集？" | 检索精度 |
| 对比性 | "论文 A 和论文 B 的方法有什么区别？" | 多文档检索 + Agent 组合 |
| 归纳性 | "这一方向主流的评估指标有哪些？" | 跨文档聚合 |
| 推理性 | "为什么作者选择 XX 而不是 YY？" | 语义理解 + 生成质量 |

构建方法：先由 LLM 基于 chunk 生成候选问答对，再由人工逐条核对 `gold_answer` 与 `gold_chunk_ids`。未经人工核对的自动标注会让评测失去意义——这是评测集构建中最容易被偷懒的一步。

#### 5.5.2 系统级性能评估（scripts/eval_retrieval.py / eval_agent.py）

检索指标：

Hit@5  = 命中 gold_chunk 的查询数 / 总查询数
MRR    = mean(1 / rank_of_first_relevant)
Recall = 召回的相关 chunk 数 / 全部相关 chunk 数

对比维度：mode ∈ {vector, hybrid, hybrid_rerank} × chunk_size ∈ {256, 512, 1024} × chunk_strategy ∈ {fixed, recursive, semantic}。输出 CSV + matplotlib 图表到 eval/reports/。

Agent 指标：工具调用准确率（期望工具 == 实际首个工具）、平均推理轮次、降级触发率。

端到端指标：平均/P95 延迟、平均 token 消耗（prompt + completion 分开统计，便于算成本）。

答案质量：人工按 1-5 分评正确性、完整性、引用准确性三项，双人评分取均值。

#### 5.5.3 Bad Case 分析与优化

docs/Bad Case分析报告.md 中按四类归因：

| 类别 | 归因方向 |
| --- | --- |
| 检索失败 | 分块过碎/过大？关键词通道未命中？表格或公式丢失？ |
| 生成错误 | 上下文噪声过多？Prompt 约束不足？温度过高？ |
| 引用错误 | 编号映射错位？模型虚构编号？（在 attach_citations 中做编号合法性校验，非法编号标注为"未验证引用"） |
| Agent 决策错误 | 路由误判？工具描述不清？陷入无效循环？ |

要求：每类给出根因 + 改进方案，并至少实施一轮迭代优化，记录优化前后对比数据。

────────────────────────────────────────

## 6. 配置与密钥管理

### 6.1 配置中心（config.py）

用 pydantic-settings 统一管理，所有可调参数集中一处：

class Settings(BaseSettings):
    model_config = SettingsConfigDict(env_file=".env", extra="ignore")

    # ---- Provider 开关（mock 用于无 key 验证）----
    llm_provider: str = "deepseek"          # deepseek | mock
    embedding_provider: str = "siliconflow" # siliconflow | mock
    rerank_provider: str = "siliconflow"    # siliconflow | mock

    # ---- 密钥 ----
    deepseek_api_key: str = ""
    deepseek_base_url: str = "https://api.deepseek.com"
    deepseek_model: str = "deepseek-chat"

    siliconflow_api_key: str = ""
    siliconflow_base_url: str = "https://api.siliconflow.cn/v1"
    embedding_model: str = "BAAI/bge-m3"
    rerank_model: str = "BAAI/bge-reranker-v2-m3"

    # ---- 检索参数 ----
    chunk_strategy: str = "recursive"
    chunk_size: int = 512
    chunk_overlap: int = 64
    retrieve_top_k: int = 20
    rerank_top_n: int = 5
    rrf_k: int = 60
    min_relevance: float = 0.2

    # ---- 生成参数 ----
    temperature: float = 0.3
    top_p: float = 0.95
    max_context_tokens: int = 3000
    max_output_tokens: int = 1500

    # ---- Agent 参数 ----
    max_iterations: int = 6
    tool_timeout_s: float = 30.0
    parallel_max_workers: int = 4
    enable_router: bool = True
    router_use_llm: bool = False

    # ---- 记忆参数 ----
    memory_max_tokens: int = 2000
    summarize_after_turns: int = 8

    # ---- 缓存 ----
    semantic_cache_enabled: bool = True
    cache_similarity_threshold: float = 0.95

### 6.2 .env.example

# ===== 必填：DeepSeek（生成）=====
DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-chat

# ===== 必填：SiliconFlow（向量化 + 重排序）=====
SILICONFLOW_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# ===== 无 key 时可切换为 mock 跑通全链路 =====
LLM_PROVIDER=deepseek
EMBEDDING_PROVIDER=siliconflow
RERANK_PROVIDER=siliconflow

### 6.3 安全约定

.env 必须进 .gitignore，仓库只提交 .env.example。

日志中所有 API key 一律脱敏为 sk-***。

settings 加载后校验：若 provider != mock 而对应 key 为空，启动时立即报清晰错误，而不是等到第一次请求才失败。

────────────────────────────────────────

## 7. 风险与应对

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户无 API key，无法端到端验证 | 高 | 高 | Mock Provider：确定性伪向量 + 固定话术 LLM，跑通全链路与评测脚本；交付后改一行 .env 切换 |
| SiliconFlow 免费额度耗尽/限流 | 中 | 中 | 磁盘缓存向量（同文本不重复调用）+ Rerank 可关闭（hybrid 档仍可用）+ 明确限流错误提示 |
| 多进程重复计费 | 低 | 低 | Chroma 检索仅需 query embedding（1 次调用），文档向量有缓存 |
| Chroma 与 Python 3.12 兼容问题 | 低 | 中 | 优先 >=0.5.0；若失败，提供 numpy 内存索引的兜底实现（接口一致，vectorstore.py 内切换） |
| 流式模式下拿不到 token 统计 | 中 | 低 | 显式传 stream_options={"include_usage": True} |
| Windows 路径与中文文件名 | 中 | 中 | 全部用 pathlib.Path；文件名入库前做安全化处理，展示名与磁盘名分离 |
| Streamlit 重跑导致状态丢失 | 高 | 中 | 所有可变状态放入 st.session_state；重资源用 @st.cache_resource |
| 评测集人工标注耗时 | 中 | 中 | LLM 生成候选 + 人工核对，先做 20 条跑通流程再扩充到 50+ |

────────────────────────────────────────

## 8. 实施里程碑

| 阶段 | 内容 | 产出 | 对应作业模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 工程骨架、配置中心、统一数据结构、Provider 抽象 | 可 import 的空壳 + smoke test | 基础设施 |
| M1 | 加载器 + 分块器 + 向量库 + BM25 + RRF + Rerank | 三档检索可跑通 | 模块一 |
| M2 | Prompt + 流式生成 + 引用溯源 + 缓存 + 降级 | RAG 问答可用 | 模块二 |
| M3 | ReAct 循环 + 8 工具 + 路由 + 并行 + 错误恢复 + 记忆 | Agent 可自主决策 | 模块三 |
| M4 | Streamlit 三栏 + 轨迹可视化 + 指标 + 健康检查 | 可演示 Web 应用 | 模块四 |
| M5 | 评测集 + 三档评测 + Bad Case + 报告 + 文档 | 全套交付物 | 模块五 |

依赖关系：M0 → M1 → M2 → M3 → M4/M5。M4 与 M5 可并行（前端与评测互不阻塞）。

### 角色分工（4 人）

| 角色 | 负责模块 | 主责文件 |
| --- | --- | --- |
| Backend | 模块一、二 | ingest/ retrieval/ generation/ |
| Agent Dev | 模块三 | agent/ |
| Frontend | 模块四 | streamlit_app.py observability/ |
| QA | 模块五 | scripts/eval_*.py eval/ docs/*报告* |

────────────────────────────────────────

## 9. 验收检查清单

构建完成后逐项核对。下表为实际执行结果（2026-09-25，mock 模式，本机实测）：

| 检查项 | 结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| pip install -r requirements.txt 干净环境一次成功，无 LangChain/torch | ✅ | 独立 venv 全新安装成功 |
| python scripts/smoke_test.py mock 模式退出码 0 | ✅ | 10/10 步通过，退出码 0 |
| python scripts/build_index.py 能入库并输出 chunk 统计 | ✅ | 4 文件 → 10 chunk，幂等重跑 0 新增 |
| python scripts/eval_retrieval.py 产出三档对比表 | ✅ | CSV + PNG 已产出 |
| hybrid_rerank / hybrid 的 Hit@5 > vector | ✅ | 片段级 0.85 → 1.00；文档级 0.90 → 1.00 |
| python scripts/eval_agent.py 产出工具准确率与平均轮次 | ✅ | 准确率 1.0000，平均 1.909 轮 |
| streamlit run streamlit_app.py 三栏界面正常 | ✅ | HTTP 200 + /_stcore/health = ok |
| 前端脚本无头执行无异常 | ✅ | Streamlit AppTest：exceptions=0，1 个 chat_input、1 个 file_uploader |
| 答案引用 [n] 展示真实来源与页码 | ✅ | Citation 携带 filename + page_no，前端可展开 |
| 纯算术问题不触发 kb_search | ✅ | 路由短路，轨迹中 action == "calculator" |
| 空知识库 / 无命中 / API 失败均有友好提示 | ✅ | 空库返回明确提示并标 degraded；API 失败转 error 事件后仍以 done 收尾 |
| .env 未进版本库，.env.example 完整 | ✅ | .gitignore 已含 .env |
| 五份文档齐备 | ✅ | 构建书 / 技术设计 / 分块实验 / Bad Case / 用户手册 |
| 单元测试全绿 | ✅ | pytest tests/ → 228 passed |

### 9.1 与计划的偏差（逐条说明）

| 计划中的验收项 | 实际结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hybrid_rerank 的 Hit@5 高于 hybrid | ⚠️ 片段级未达成 | 片段级 hybrid_rerank MRR 0.7933 < hybrid 0.8167。根因是 Mock 打分器信息量低于 RRF，非架构缺陷。需真实 API 复核，详见《Bad Case 分析报告》BC-03 |
| 无本地模型部署 | ✅ 达成 | 三个 Provider 全部走云端 API；mock 仅用于离线验证 |

### 9.2 必须复核的项（当前无证据支持）

以下结论尚未被验证，不得当作已达成：

bge-m3 的真实语义检索质量（mock 伪向量语义能力为零）

bge-reranker-v2-m3 是否真正提升检索（见上表偏差项）

真实端到端延迟与 token 成本

真实答案质量（正确性 / 完整性 / 引用准确性）—— 需人工评分

真实 LLM 下的 Agent 工具选择准确率（mock 下 1.0 不可外推）

复跑方法见《评测报告》§5 与 §7。

────────────────────────────────────────

## 10. 交付物清单

| 序号 | 交付物 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完整代码仓库（含 README、requirements.txt、Git 历史） | 仓库根目录 |
| 2 | 项目构建书（本文件） | docs/项目构建书.md |
| 3 | 技术设计文档（架构图、模块说明、API 文档、配置说明） | docs/技术设计文档.md |
| 4 | 分块策略对比实验报告 | docs/分块策略对比实验报告.md |
| 5 | Bad Case 分析报告 | docs/Bad Case分析报告.md |
| 6 | 用户使用手册 | docs/用户使用手册.md |
| 7 | 系统评测报告（含数据、图表） | eval/reports/ + docs/ |
| 8 | 演示 PPT | docs/演示PPT.pptx（独立产出：含项目背景、技术架构、功能演示、踩坑记录、优化对比；需在系统跑通、拿到真实评测数据后制作，避免使用占位数据） |

────────────────────────────────────────

## 附录 A：核心数据结构速查

Page         : text, page_no
Document     : doc_id, filename, filetype, pages[], meta{}, ingested_at
Chunk        : chunk_id, doc_id, filename, page_no, seq, text, token_count
ScoredChunk  : chunk, score, source("vector"|"bm25"|"rrf"|"rerank"), rank
Citation     : index, filename, page_no, chunk_id, snippet
Message      : role, content, citations[]
AgentStep    : index, thought, action, action_input{}, observation,
               latency_ms, tokens, error
AgentResult  : answer, citations[], steps[], tokens{}, latency_ms{},
               route, degraded

## 附录 B：关键算法一览

| 算法 | 位置 | 是否手写 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| RRF 融合 | retrieval/fusion.py | ✅ 手写 | score = Σ w_i/(k + rank_i) |
| ReAct 循环 | agent/react.py | ✅ 手写 | Thought/Action/Observation 文本协议 |
| 混合检索编排 | retrieval/hybrid.py | ✅ 手写 | 三档可切换 |
| 语义切分 | ingest/chunkers.py | ✅ 手写 | 相邻句向量余弦阈值切分 |
| 语义缓存 | generation/cache.py | ✅ 手写 | 问题向量余弦 ≥0.95 命中 |
| 记忆摘要压缩 | agent/memory.py | ✅ 手写 | 滚动摘要 |
| 安全表达式求值 | agent/tools/calculator.py | ✅ 手写 | AST 白名单 |
| BM25 | rank_bm25 | ❌ 用库 | 工程性组件 |
| 向量相似检索 | ChromaDB | ❌ 用库 | 工程性组件 |
| 文档解析 | PyMuPDF / python-docx | ❌ 用库 | 工程性组件 |